审计处2019年度工作总结

| 项目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 年度工作目标完成情 况 | 1. 根据党委组织部的委托，对任传波、刘海鹏、纪洪芳、吴三川、邹培明、陈志伟和赵增典等七名中层领导干部进行离任经济责任审计。根据学校改革与发展需要和上级文件要求，本轮审计充实了审计内容，加大了对政策制度执行情况等审计重点的关注力度，进一步推动职能部门转变职能、履职尽责，推动学院和直属单位夯实管理基础、完成发展目标。通过审计，发现预算管理需要加强、大型仪器设备共享和效益评价不到位、内部控制存在薄弱环节、个别单位制度建设滞后等多个方面的问题，提出改善和加强管理的建议5条，推动了相关管理工作的整改提高，促进学校事业健康发展。 2. 对2019年度新开工和在建基本建设项目实施跟踪审计。审计内容涵盖施工招标文件审核、招标控制价审核、合同的结算条款审核、工程进度款支付审核、主要材料及大型设备的招标文件审核、隐蔽工程及工程竣工验收、工程变更签证的审核等。完成23、24号学生公寓招标文件、招标控制价和施工合同审核，正在对6、7号实验教学综合楼和23、24号学生公寓实施跟踪审计。积极与基建处沟通，协调督促配合造价咨询机构，推动完善了《山东理工大学基建工程承包方供应材料和设备管理办法》，对工作流程、职责权限、文件成果等予以明确和规范；推动完善了基建工程暂估价材料和设备招标文件，适当提高评标办法的竞争性、要求总承包单位优化对材料供应商的付款条件、对招标控制价的确定办法进行了规范；推动理顺了工程签证和工程重大技术变更的流程，加强了工程造价的过程控制。 3. 做好基本建设工程竣工结算审计工作，加强对造价咨询单位的管理，组织专家对审结项目复核把关，取得良好效果。完成博大花园住宅楼消防改造、大红炉、1号3号换热站、学生公寓AC座工程竣工结算审计，提报值6332.96万元，审定值4831.51万元，审减1501.45万元。正在对学生公寓AC座绿化工程、西锅炉房改造等工程进行竣工结算审计。 4. 做好修缮项目的审计工作。对大型修缮项目和暑期集中改造项目实施了跟踪审计，包括立项预算审核、招标文件审核、合同审核、结算审计等控制点，加强工程造价的全过程控制。结算审计重点抓好厘清边界、工程量确认、新增项目组价、初审结果复核等关键环节。完成91个修缮类项目的竣工结算审计工作，提报值4793.88万元，审定值4459.57万元，审减值334.31万元。 5. 完成了预算执行情况及决算审计、科研经费审签、招投标审计等其他各项审计任务。 |
| 特色工作和做法（工作目标之外） | 1. 根据上级文件精神，结合学校发展战略，优化了经济责任审计评价的重点和依据。以领导干部任职期间所在部门、单位财务收支的真实、合法和绩效为基础，以责任落实、规范高效、事业发展为评价标准，严格根据“三个区别开来”原则和省审计厅《关于落实容错免责要求激励干部担当作为的实施细则(试行)》精神界定责任，促进干部履职尽责、改革创新、干事创业。 2. 推动完善审计结果运用机制，进一步落实审计双整改制度，在要求及时纠正具体问题的基础上，对于面上存在的问题，积极推动理顺体制机制，完善管理制度，严格制度执行，预防类似问题再次发生，促进各项工作规范、有序、高效开展，进一步发挥审计建设性作用。 |
| 未完成的年度工作目标 | 无 |

注：请按照格式要求填写。