青岛研究院2019年度工作总结

| 项目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 年度工作目标完成情 况 | 一、积极推动土地征用，启动规划建设 1、3--6月，积极与政府协调推动350亩规划用地，但6月底政府才告知，原规划用地是国家防洪生态红线，无权征用； 2、7--9月，积极与胶州政府合作探讨，青岛研究院重新规划选址，政府答应重新选在胶州高校园区后，起草论证新选定青岛研究院的规划建设设想； 3、10--11月，与金胶州资产有限公司合作，对青岛研究院新选定的一号地块、二号地块、三号地块，进行成本测算及可行性研究论证，并起草成本测算及可行性论证报告，提交学校和政府研究； 4、与山东公路集团有限公司合作共建青岛研究院，山东公路集团投资，在胶州为青岛研究院规划用地600亩，建筑面积不少于24万平方米，投资不少于20亿元，土地及地上建筑所有权归学校，同时山东公路集团捐赠给学校人民币1.4亿元，并与11月15日举行战略合作框架协议签字仪式。自框架协议签订后，各项工作正全力推动落地。 二、青岛研究院管理运行 1、制定了年度重点工作计划及专班工作计划； 2、向教育厅、省编办提交山东理工大学在胶州设立青岛研究院的申请。经请示山东省事业单位登记监督管理局，同意山东理工大学作为举办单位在胶州市设立独立法人事业单位，已完成“山东理工大学青岛研究院”事业单位注册及法人登记工作； 4、与胶州科协合作，在胶州设立了院士工作站； 5、完成了“山东理工大学青岛研究院”在西安交大研究院园区的挂牌工作。 三、启动高层人才入驻西交大园区 1、协调地方政府装修20套专家公寓，并购买了生活设施； 3、组织专家教授考察西交大园区，与胶州6家企业座谈，开展校地科技创新合作及人才培训； 4、与青岛软件有限公司签订了入驻青岛研究院，成立大数据学院的协议； 5、与胶州工业和信息化局合作，筹划了“校地协同创新平台”建设； 6、与胶州经济技术开发区合作，筹备成立了“山东新旧动能转换协同创新中心”； 7、赴青岛蓝谷管理局、高新区等地调研海洋类学科发展趋势，探索与青岛研究院加强合作途径； 四、全面开展人力资源开发工作 1、赴青岛、济南、临沂等地调研考察教育培训合作工作； 2、与继续教育学院合作，探讨了入驻青岛研究院1600名脱产成人学生的合作事宜，因研究院重新规划选址，没能入驻； 3、与胶州职教中心协调、沟通，在青岛研究院设立我校非全日制硕士研究生及MBA招生点，并组织招生86人； 4、协调法学院赴胶州探讨“一带一路”法务培训工作。 |
| 特色工作和做法（工作目标之外） | 积极探讨市场化筹集规划建设资金办法，最终签署了合作框架协议，由山东公路集团投资，在胶州为青岛研究院规划用地600亩，建筑面积不少于24万平方米，投资不少于20亿元，土地及地上建筑所有权归学校，同时山东公路集团捐赠给学校人民币1.4亿元。 |
| 未完成的年度工作目标 | 青岛研究院规划建设用地正在落实 2017年7月28日，学校与胶州经济开发区签订了合作办学框架协议以来，胶州市及胶州经济开发区主要领导口头表示，无偿划拨教育用地300亩，用于青岛研究院规划建设，其规划用地规划在大沽河西侧，交大路东侧，青岛大学北侧。2017年10月，国家生态环保巡视组对青岛巡视时，明确指示，胶州大沽河西侧（青岛研究院规划范围内）为胶州湾生态保护及防洪区，不得规划建设。胶州市政府及胶州经济开发区主要领导多次与青岛环保、规划及水利等职能部门长达一年多的争取、协调，但前期各有关职能部门都不明确表态，到后期市政府主要领导明确表态，生态红线不能突破，致使青岛研究院原规划建设用地无望。 此事，向学校党委主要领导汇报后，学校党委主要领导，多次与胶州市主要领导沟通、协商，把原青岛研究院的规划用地改到胶州市高教规划园区内（1、2、3号地块），改变规划建设用地后，由于1、2号地块涉及多个村庄搬迁，3号地块离城区较远，建设资金数额较大，政府难以承受。为加快规划建设，青岛研究院一直在探索寻找市场化筹集建设资金的办法，经多方协商，于2019年11月15日，学校与中国化工山东公路集团有限公司签订战略合作框架协议。战略合作框架协议明确，山东公路集团投资，在胶州为青岛研究院规划用地600亩，建筑面积不少于24万平方米，投资不少于20亿元，土地及地上建筑所有权归学校，同时山东公路集团捐赠给学校人民币1.4亿元。自框架协议签订后，各项工作正全力推动落地。 |

注：请按照格式要求填写。